《探矿权申请登记书》变更审批格式文本

收到时间顺序号 勘查许可证号

收到申请时间 发证时间

探  矿  权

变更

延续               申请登记书

保留

项  目   名   称    广西XXXX县XXXXX矿普查

原 项 目  名  称    广西XXXX县XXXXX矿普查

原 勘 查 许 可证    T45520090503029XXX

勘     查     单    桂林矿产地质研究院

勘 查 单位资 格证   012009111000XX

勘 查 单 位 地 址   桂林市XXX路XX号

填  表    时   间    2009-8-4

填表说明

1、探帮权变化过程：指自探矿权首次设立的历次变化情况。

2、实物工作量完成情况及成果：指原项目实物工作量完成情况及成果。

3、本次申请类型：以在（   ）中划“√”选择本次探矿权申请属于变更、延续还是保留。其次数应按变更、延续或保留的次数各自分别计算。

4、变更内容：申请探矿权变更的填写此栏。应填写探矿权变更的情形。包括：扩大或缩小勘查范围、改变勘查工作对象、转让探矿权、探矿权人改变名称或地址等。

5、申请理由：指申请探圹权变更、延续或保留的原因说明。

| 探矿权首次 设立情况 |  | 设立时间 |  | 2009-5-27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘查许可证号 |  | T45520090503029397 |  |  |  |
| 探 矿 权 变 化 过 程 | 勘 查 可 证 号 |  |  | 有 效 期 限 |  |  | 变 化 原 因 |
|  | T45520090503029397 T45520090503029397 |  |  | 2009-5-27~2010-5-27 2009-8-20~2010-5-27 |  |  | 新立 变更探矿权人名称、地址 |
| 实 物 工 作 量 完 成 情 况 及 成 果 | 1、完成1/5千地质简测工作 以1/5千地形图作底图，采用路线穿越法填制地质图，地质观测点密度定为30点/ ,对矿化地段或与矿床评价有关的地质体加密控制，对地质点的观察仔细、全面，地质点采用GPS或罗盘交汇结合地形地物定位。完成工作量3.4616。 2、完成槽探工作 在地质工作基础上，对地表第四系覆盖地段施工一定槽探工程对矿化进行揭露，圈定地表矿化及夹石的产状、形态特征，控制其分布、规模，圈定重要地质界线。完成工作-量500。 |  |  |  |  |  |  |
| 本次 类型 申请 | 变更 （√） |  | 第 次变更 |  | 变 更 内 容 | 变更探矿权人名称、地址 |  |
|  | 延续 （ ） |  | 第 次延续 |  |  |  |  |
|  | 保留 （ ） |  | 第 次保留 |  |  |  |  |
| 申 请 理 由 | 因探矿权人企业名称由“广西XXX水泥有限公司”变更为“XXXXX水泥有限公司”，要求变更探矿权人为“XXXXX水泥有限公司”。 |  |  |  |  |  |  |

| 勘查矿种 |  |  |  | 水泥用灰岩 |  |  |  |  | 勘查阶段 |  |  |  |  |  | 普查 |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  |  |  | 广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本区块 |  |  |  | 0个 |  | 1/4区块 |  |  | 1个 |  |  | 小区块 |  |  |  |  | 10个 |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  | 3.50km2 |
| 申请期限 |  |  |  | 2009-8-20 至 2010-5-27共 9个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划勘查投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 |  |  |  | 52.198 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.198 |  |  |  |  |
| 资金来源 （万元） |  |  |  | 中央 |  |  | 地方 |  |  | 企业 | 外商 |  |  |  |  | 个人 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.198 |  |  |  |
| 申 请 人 |  | 法定代表人 |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  | 有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 址 |  |  | 广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县西岭乡虎尾村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  | 542507 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 1373738XXXX |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | XXX |  |  |
|  |  | 开户银行 |  |  | 恭城县农村合作银行营业部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探矿权取得方式 |  |  |  |  |  |  | 协议出让 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探矿权价款处置方式 |  |  |  |  |  |  | 缴纳价款305.12万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 任 务 及 主 要 目 的 |  |  | 工作任务：进行1/5千地质图简测，开展槽探、岩心钻探、地表刻槽取样及钻孔取样分析，确定矿区的地质构造及水泥用石灰岩矿特征。 主要目的：通过以上工作，大致查明成矿地质条件，水泥用石灰岩矿体的形态、产状、规模及矿石特征，查明矿区资源前景，圈定供进一步工作的详查基地1处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 人 员 配 置 |  |  | 项目组定员5人，其中地质高工1人，工程师1人，助工1人；采样工2人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 实 物 工 作 量 | 1． 1/5千地质简测 6.1540平方千米 2． 槽探 500立方米 3． 岩心钻探 600米 4． 地表刻槽取样 1600米 5． 钻孔取样 600米 6． 基本分析样 600组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 件 | 具体附件清单列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 查 范 围 示 意 图 及 拐 点 经 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 极值坐标：东经 至于 ，北纬 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

勘查登记拐点坐标表

| 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |  | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |  | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |