《探矿权申请登记书》格式文本

收到时间顺序号 勘查许可证号

收到申请时间 发证时间

探  矿  权

申 请 登 记 书

项  目   名   称    广西XXXX县XXXXX矿普查

申      请    人 XXXXXXX矿业有限责任公司                 （签章）

原  勘    单   位    广西壮族自治区区域地质调查研究院      （签章）

勘查单位资格证号     0120081110XXXX

勘 查 单 位 地 址     广西桂林市*****路6号

填  表    时   间     2008-12-1

填表说明

1、项目名称：由项目所在省（区、市）名+县级行政区划名称+勘查作业区的主要特征地名+勘查主矿种+勘查阶段组成。勘查范围跨县级以上行政区域的，县级以上行政区划名称只填写勘查作业区所在的主要行政区划的名称。

2、申请人：应填写探矿权申请人名称，是法人的填写法人名称。不是法人的填写申请责任人（自然人）名称。

3、勘查单位：应填写承担项目且具有从事该类矿产资源勘查资格的施工的单位。

4、勘查矿种：应填写预期勘查有一个主矿种。原则上应按照《矿产资源法实施细则》附件“矿产资源分类细”中的矿种填写。

5、勘查阶段：根据勘查工作的程度填写普查、详查或勘探。

6、项目性质：按计划项目、市场项目、涉外项目、勘查基金项目和其他项目五大类填写。

7、地理位置：指勘查项目所在的省（区、市）、地（市）、县级的行政区划名称。

8、基本区块：应填写实际申请的基本区块数。

9、法宝代表人：应填写法定代表人姓名；不是法人的填写申请责任人（自然人）姓名。

10、经济类型：根据探矿权申请人的性质填写国有、集体、私营、个体、联营、股份制、外商投资、港澳台投资等。

11、探矿权价款处置方式：申请国家出资勘查并已经探明矿产地的区块的探矿权的，需填此项。填写经国务院地质矿产主管确认的探矿权价款金额和处置方式。

12、工作人员配备：应填写勘查单位直接承担项目任务的各类技术人员的专业，职称及数量。

13、主要实物工作量：应填写开展勘查项目投入主要勘查手段及设计工作时。如：如：钻探、坑探、浅井、槽探、地质测量、地形测量浍、遥感地质、物化探、实验测试等。

14、附件：⑤申请的区块范围图：在登记管理机关提供的基础图件格式上，按区块填绘申请工作区范围图。

除所列5项附件外，根据登记管理机关要求，还有其他附件的，可续填在该栏内。

15、勘查范围示意图及拐点经纬度：应绘出申请工作区域连续区块示意图，并标明拐点经纬度坐标

| 勘查矿种 |  | （从系统下拉选择） |  |  |  |  |  | 勘查阶段 |  |  |  |  |  | 普查 |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 广西壮族自治区崇左市扶绥县（从系统下拉选择） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本区块 |  | 0个 | 1/4区块 |  |  | 5个 |  |  |  | 小区块 |  | 11个 |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  |  |  | 6.14 km2 |
| 申请期限 |  | 2009-12-1至 2012-12-1 共 36 个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 划 勘 查 投 入 （ 万 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金 |  | 30.57 |  |  | 79.68 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.25 |  |  |  |
| 资金来源 （万元） |  | 中央 | 地方 |  |  |  |  |  | 企业 |  | 外商 |  |  |  | 个人 |  |  |  |  | 其它 |  |  | 合计 |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 143.25 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 143.25 |  |  |
| 申 请 人 | 法定代表人 |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  | 武汉市青山区建设六路107号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 430080 |  |  |  |  | 电话 |  |  | 13207170XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | XXX |  |
|  | 开户银行 |  |  | 武汉市工行XX支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 帐号 |  |  |  | 8277882160120XXXX |  |  |  |  |  |
| 探矿权取得方式 |  |  |  |  |  |  | 协议出让 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  | 126.36万元 |  |  |  |  |  |
| 探矿权价款处置方式 |  |  |  |  |  |  | 按评估价缴纳现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 任 务 及 主 要 目 的 | 目的是在普查区内开展各项地质调查找矿工作，以发现及揭露白云岩矿体为目标，为进一步工作提供地质依据。主要任务是： 1、开展1:1万地质测量，大致查明普查区地层、构造、矿化蚀变及成矿地质条件，结合槽探工程揭露，对发现的矿体进行地表追索，查明其形态、厚度、产状、品位、规模等。 2、开展1:1千地质剖面测量，寻找成矿有利地段，指导槽探工程布置。 3、利用钻探工程，对本区含矿脉带进行中深部控制，初步查明矿（化）体的数量、形态、产状、规模、矿石质量、矿物组合等地质特征，对矿床规模进行初步评价。 4、对矿石的加工、选冶性能进行类比和研究，为下步开发提供资料依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 人 员 配 置 | 设置一个普查组，实行项目制开展工作，人员由4人组成，地质矿产勘查工程师1人（兼任项目组长），地球化学勘查工程师1人，地质矿产勘查助理工程师1人，采样及后勤保障工人1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 实 物 工 作 量 | 1:1万地质测量17.24平方公里 1:1千地层剖面2.7公里 槽探3000立方米 钻孔800米 基本分析样3000个 组合分析样200个 小体重样60个 标本、薄片样69个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 件 | 具体附件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 查 范 围 示 意 图 及 拐 点 经 纬 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 极值坐标：东经 至于 ，北纬 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

勘查登记拐点坐标表

| 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |  | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |  | 序号 | 各区序号 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |